| РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ ХАКАС РЕСПУБЛИКА АFБАН ПИЛТIРI АЙMAA TAЗOБА ПИЛТIРI ААЛ ЧÖБIHIҢ YCTAF ПACTAA | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА |
| --- | --- |

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.12.2017 г.	     №  286-п

с.Калинино

Об утверждении Программы

# комплексного развития социальной

# инфраструктуры Калининского сельсовета

# на 2018 – 2030 годы

# В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»,  администрация Калининского сельсовета,

# П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Калининского сельсовета на 2018- 2030 годы,  согласно приложению.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования на информационных стендах и  информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Калининского сельсовета                                                            И.А.Сажин

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

НА 2018 – 2030 ГОДЫ

Приложение к

постановлению администрации

Калининского сельсовета

от 29.12.2017 г. № 286-п

ПАСПОРТ

Программы  комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Калининского сельсовета

на 2018- 2030 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Калининского сельсовета на 2018- 2030 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; -Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ; -Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; -постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», -Генеральный план муниципального образования Калининский сельсовет, утвержденный Советом депутатов Калининского сельсовета от 19 декабря 2012 года № 37 |
| Заказчик программы | Администрация Калининского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия |
| Разработчик программы | Администрация Калининского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия |
| Цель и задачи программы | Цель: Создание условий для дальнейшего повышения уровня и качества жизни населения муниципального образования Калининский сельсовет на основе устойчивого экономического роста, развития социальной сферы, инфраструктуры, а также эффективного управления и использования финансовых ресурсов Задачи: Программа способствует реализации задач, определенных основными направлениями социально-экономической политики Правительства Республики Хакасия: 1. Развитие местного самоуправления 2. Повышение качества жизни населения 3. Развитие деловой активности сельских жителей и вовлечение их в экономическую и общественную жизнь поселения 4. Развитие социально-культурной и образовательной сфер |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | 1.Уровень удовлетворенности жителей Калининского сельсовета качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры, процентов: - 2020 год – 73; - 2023 год – 75; - 2025 год – 79; - 2026 год – 80; - 2027 год – 83; - 2030 год – 85. 2.Количество человек, занимающихся спортом, в том числе детей: - 2020 год – 920/450; - 2023 год – 980/510; - 2025 год – 1050/580; - 2026 год – 1120/650; - 2027 год – 1190/720; - 2030 год – 1260/790 3.Количество граждан Калининского сельсовета, вовлеченных в деятельность клубных формирований в муниципальные учреждения культуры, человек: - 2020 год – 250; - 2023 год – 251; - 2025 год – 255; - 2026 год – 257; - 2027 год – 259; - 2030 год – 265 |
| Сроки и этапы реализации программы | 2018 – 2030 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем необходимых финансовых средств для реализации Программы составляет 30 700,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета- 810,00 тыс.руб. с учетом софинансирования из бюджета муниципального образования Усть-Абаканский район 2920,0 тыс.руб., и республиканского бюджета Республики Хакасия 26970,0 тыс.руб. |
| Сроки и этапы реализации программы | - Программа реализуется по этапам: - 1 этап - 2020 год; - 2 этап - 2023 год; - 3 этап - 2025 год; - 4 этап - 2026 год; - 5 этап - 2027 год; - 6 этап - 2030 год |
| Ожидаемые результаты реализации программы | В экономике: -тенденция повышения производства сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах населения; - -увеличение финансовой базы местного самоуправления за счёт развития предпринимательской деятельности и развития малого бизнеса; - В социальной сфере: -повышение обеспеченности населения социальными услугами; -снижение уровня зарегистрированной безработицы с 1,2% до 0,1%; -повышение общего уровня доходов населения. В финансово-бюджетной сфере: -увеличение доли собственных доходов муниципального образования Калининский сельсовет на 20%; - повышение собираемости налогов до 100%. |

Раздел 1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

1.1. Описание социально-экономического состояния поселения, сведения о градостроительной деятельности на территории поселения

1.1.1 Характеристика территории

Муниципальное образование Калининский сельсовет – административно-территориальное образование, входящее в состав муниципального образования Усть-Абаканский район.

История села Калинино по воспоминаниям старожилов возникла в начале 20-х годов, хотя коренные жители здесь жили и раньше. На месте села стояла   8-угольная юрта, жили в ней семьи Аскеров и Соргов. В 1929 году переселенцами была создана коммуна «Агрокультура». Первыми коммунарами были семьи Прокопенко, Толстиковых, Карабановых, Никифоровых, Батыщиковых, Кашкиных, Шамаль. В 1934 году организовался колхоз, и назвали его в честь Всесоюзного старосты Председателя  ВЦИК М.И.Калинина, по названию колхоза стало называться село.

Сельский совет в то время находился в деревне Ташеба и назывался Ташебинский сельский Совет. Постепенно село стало разрастаться, приехали новые семьи. Переселенцы в основном были из Идринского и Краснотуранского районов. Появились новые улицы – ул.Ленина и ул.Школьная. Село стало считаться центральной усадьбой. Это было семеноводческое хозяйство. В 1940 году сельский Совет был переведен в с.Калинино.

Муниципальное образование Калининский сельсовет было сформировано с 01 января 2006 года в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Административный центр – с. Калинино. Расстояние до центра Республики Хакасия г. Абакан – 4 километра.

В состав муниципального образования входят два села: с. Калинино (с.Калинино-2, с.Калинино-3) с проживающим населением по данным Хакасстата на 01.01.2016г.-4368 чел., и д. Чапаево с проживающим населением-2217 чел., или 15,8 процентов численности муниципального образования 
Усть-Абаканский район. Население многонациональное.

Общая площадь территории муниципального образования Калининский сельсовет – 4681 га, что составляет 0,7 процента территории муниципального образования Усть-Абаканский район.

Муниципальное образование Калининский сельсовет не располагает значительными природными ресурсами. Климат континентальный с холодной продолжительной зимой и коротким летом. Муниципальное образование находятся в зоне сухих степей в удалении от горных и лесных массивов. Но, в то же время, территория Калининского сельсовета имеет достаточно выгодное географическое положение, поскольку находится, во-первых, в зоне аэропорта международного значения ОАО «Аэропорт-Абакан», а во-вторых, расположен на автомобильной трассе, соединяющей республиканский и районные центры.

Расстояние до районного центра п.Усть-Абакан 12 км., а до центра Республики Хакасия г.Абакан – 4 км.

Территория муниципального образования Калининский сельсовет состоит из Калининского и Чапаевского участков.

Географическое положение:

Границы Калининского участка проходят:

на севере - от межевого знака N 47 границы земель ЗАО "Шебаевское" на восток по автодороге ООО "Хакасразрезуголь" - Зеленое до пересечения ее с Западной веткой Абаканской оросительной системы. Далее по оросительному каналу, разделяющему земли ЗАО "Шебаевское" и Научно-исследовательского института аграрных проблем Хакасии, граница выходит к сбросному коллектору, проходит по нему 1,2 км и уходит в юго-восточном направлении до пересечения с Ташебинской веткой Абаканской оросительной системы. Следуя в северном направлении по Ташебинской ветке, огибая производственные помещения комплекса крупного рогатого скота ЗАО "Шебаевское" и проходя по сбросу Ташебинской ветки, старой автодороге Абакан - Усть-Абакан, граница выходит к водохранилищу Красноярской ГЭС. Далее граница идет

по берегу водохранилища до южной окраины поселка Усть-Абакан и меняет свое направление на восточное (до фарватера реки Енисей).

На востоке - по фарватеру р. Енисей до северо-восточного угла нефтеналивной пристани речного порта г. Абакана. Далее граница поворачивает на запад через Красноярское водохранилище до точки пересечения северной дамбы с прямым продолжением улицы Б. Хмельницкого. Далее граница идет по подножию северной дамбы, исключая стелу (у развилки автодорог).

На юге - от стелы, исключая ее, по автодороге "Енисей" (0,7 км) к реке Ташеба и затем вверх по течению этой реки, по южной части летного поля ОАО "Аэропорт "Абакан". Далее граница проходит по трассе гидрозолоудаления Абаканской ТЭЦ, Ташебинской ветке Абаканской оросительной системы, огибая железнодорожный подъездной путь к промзоне ОАО "Абаканвагонмаш". Проходя по южной границе этой промзоны, граница уходит в юго-западном направлении по автодороге Абакан - Чарков. Перед станцией Ташеба, пересекая железную дорогу Черногорск - Ташеба, граница уходит в северо-западном направлении по сбросному каналу до канала "Хатры".

На западе - по каналу "Хатры" в северо-восточном и северо-западном направлении, пересекая автодорогу Зеленое - Заря, и выходит к исходному межевому знаку N 47 границы земель ЗАО "Шебаевское".

Границы Чапаевского участка проходят:

на севере - от пересечения южной дамбы с автодорогой Абакан - Ак-Довурак по северной стороне полосы отвода этой дороги до межевого знака N 24 границы земель ЗАО "Шебаевское", далее - в северном направлении до железной дороги Абакан - Ачинск. Затем граница проходит по железной дороге Абакан - Ачинск в северо-восточном направлении, по южной окраине станции Ташеба до защитной дамбы. Далее - по защитной дамбе до автодороги Абакан - Ак-Довурак, затем по южной дамбе граница доходит до автодороги "Енисей".

На востоке - граница идет по западной стороне полосы отвода а/д "Енисей" до р. Абакан, точки стыка границ МО Усть-Абаканский район, МО Алтайский район и МО г. Абакан (узловая точка N 19).

На юге - от узловой точки N 19 граница идет вверх по течению р. Абакан в юго-западном направлении до межевого знака N 1 границы земель ЗАО "Шебаевское".

На западе - от межевого знака N 1 до межевого знака N 21 границы земель ЗАО "Шебаевское" в северо-восточном направлении до защитной дамбы деревни Чапаево. Далее - в северо-западном направлении до границы массива коллективных садов жителей города Абакана и по этой границе до пересечения южной дамбы с автодорогой Абакан - Ак-Довурак.

В границах МО находится чересполосный участок МО г. Абакан (производственная база ОАО "Аэропорт "Абакан" и ОАО "Авиакомпания "Хакасия").

Границы чересполосного участка МО г. Абакан (производственная база ОАО "Аэропорт "Абакан" и ОАО "Авиакомпания "Хакасия", без режимной зоны летного поля) следующие:

на севере граница чересполосного участка проходит вдоль бетонного забора багажного грузового отделения до пересечения ее с а/д Абакан - Аэропорт, далее поворачивает на юго-восток и проходит с левой стороны а/д Абакан - Аэропорт. Затем граница поворачивает на юго-запад, юго-восток и проходит вдоль бетонного забора с правой стороны а/д на с. Калинино-2 (улица Набережная - Советская) и индивидуальной застройки до взлетной полосы, затем поворачивает на север и проходит вдоль режимной зоны летного поля ОАО "Аэропорт "Абакан" до пересечения с бетонным забором (исходная точка).

1.1.2. Анализ качества жизни населения

Основные свойств качества жизни населения формируются и проявляются в его взаимодействии с «внешними объектами», друг с другом, в его способности адаптироваться к окружающему миру, способностью образовывать и сохранять семьи. К свойствам, составляющим среду и систему обеспечения жизнедеятельности населения, относятся: качество населения, качество трудовой жизни, качество социальной сферы, безопасность жизнедеятельности.

Индикатором процессов, происходящих в экономике и социальной сфере муниципального образования Калининский сельсовет, является демографическая ситуация.

Динамика рождаемости и смертности в Калининском сельсовете, чел.

| Показатель | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | соотношение 2016 к 2015 в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Родилось | 74 | 77 | 28 | 62 | 90 | 145,2 |
| Умерло | 55 | 52 | 20 | 46 | 58 | 126,0 |
| Естественная убыль - (прирост +) | +19 | +25 | +8 | +16 | +32 | 200,0 |

Из приведенной выше таблицы видно, что в муниципальном образовании Калининский сельсовет  рождаемость в 2016 году к уровню  2015 года увеличилась  на 28 человек, смертность в 2016 году увеличилась к уровню 2015г  в 10 раз.

Пенсионное обеспечение:

Пенсионное обеспечение – базовая и одна из самых важных компонент системы социального обеспечения. Для анализа уровня жизни пенсионера большое значение имеет оценка его жизненных потребностей и расходов, определяемых с помощью потребительской корзины, т.е. набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья и жизнедеятельности. Стоимостную оценку потребительской корзины пенсионера выражает показатель прожиточного минимума пенсионера. Постановлением Правительства Республики Хакасия «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Хакасия за III квартал 2016 года»  пенсионерам установлен 7369 рублей.

| Показатель | 2014год отчет | 2015 год отчет | 2016 год отчет | соотношение 2016 года к 2014 году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| численность пенсионеров | 1142 | 1236 | 1457 | 127,6% |
| средний размер пенсии | 9283,2 | - | 11649,47 | 125,5% |

1.1.3. Анализ благосостояния населения

Благосостояние населения интегрирует в себе основные показатели уровня жизни и отражает степень удовлетворения его материальных и духовных потребностей (реальные доходы, их дифференциация, уровень потребления благ и услуг, уровень обеспечения мощностями инфраструктуры общества).

По величине размера покупательской способности среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по Калининскому сельсовету данных нет, так как   орган  Государственной статистики по Республике Хакасия в разрезе поселений не анализирует.

- 1.1.4. Жилищный фонд

- Общая площадь жилых помещений жилищного фонда на 01.01.2017г. составляет 131266 кв.м. В течение 2014-2016 годов общая площадь жилищного фонда  Калининского сельсовета  увеличилась на 12523 кв.м.

общая площадь муниципального жилищного фонда – 133 кв.м. (0,10% общей площади жилищного фонда);

общая площадь частного жилищного фонда, находящегося в собственности граждан и юридических лиц, - 130311 кв.м.

Характеристика жилищного фонда Калининского сельсовета в 2014 – 2016 годы

таблица 1

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2014 г. | 2015г. | 2016г. | Темп роста, 2014/ 2016 гг% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда, в т.ч. | кв.м | 118743 | 127740 | 131266 | 110 |
|  | частный | кв.м | 117788 | 126785 | 130311 | 110,6 |
|  | государственный | кв.м | 822 | 822 | 822 | 0 |
|  | муниципальный | кв.м | 133 | 133 | 133 | 0 |
| 2 | Удельный вес муниципального жилищного фонда в общей площади жилищного фонда МО | % | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0 |
| 3 | Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда | кв.м | 72 | 72 | 72 | 0 |
| 4 | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда муниципального образования | % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0 |
|  | Процент износа жилищного фонда, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
|  | от 0- 30% | кв.м | 69021 | 78338 |  | 113 |
|  | от 31 до 65% | кв.м | 49650 | 49353 |  | 99,4 |
|  | от 66 до 70% | кв.м | 72 | 49 |  | -68 |
|  | свыше 70% | кв.м | - | - | - | - |
| 5 | Благоустройство жилищного фонда. Удельный вес площади, оборудованной: |  |  |  |  |  |
|  | водопроводом | % | 27,7 | 27,7 | 30,4 | 110 |
|  | канализацией (септиками) | % | 27,7 | 27,7 | 30,4 | 110 |
|  | центральным отоплением | % | - | - | - | - |
|  | горячим водоснабжением | % | 27,7 | 27,7 | 30,4 | 110 |
|  | газом | % | 27,7 | 37,3 | 37,3 | 110 |
|  | напольными электроплитами | % | 55,7 | 62,7 | 62,7 | 112,5 |
| 6 | Оборудованы индивидуальными приборами учета: |  | - | - | - | - |
|  | потребление холодной воды | кол-во,% | - | - | - | - |
|  | электрической энергии | кол-во,% | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 7 | Обеспеченность техническими паспортами многоквартирных домов | кол-во,% | - | - | - | - |

Средняя обеспеченность населения Калининского сельсовета жильем в 2016 году составила 20,2 кв. м на 1 жителя, при этом имеет место тенденция сохранения данного показателя на одном уровне.

Правовым актом территориального планирования муниципального образования Калининского сельсовета  является генеральный план. Генеральный план муниципального образования Калининского сельсовета утвержден Советом депутатов  19 декабря 2012 года № 37, согласно которому установлены и утверждены:

- территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

- функциональное зонирование территории поселения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального уровня.

На основании Генерального плана осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории поселения:

- решением Совета депутатов Калининского сельсовета от 19 декабря 2012 года № 37 утверждены правила землепользования и застройки муниципального образования Калининский сельсовет, в которые были внесены изменения.

Анализ территориальных ресурсов поселения и оценка возможностей перспективного градостроительного развития населенных пунктов 
на прилегающих территориях выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

Согласно положениям Градостроительного кодекса, к зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) 
на территории поселения отнесены:

  - охранные зоны коммуникаций (электрических сетей, линий сооружений и связи, водопровода);

  - водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

  - санитарно-защитные зоны объектов сельскохозяйственного производства, промышленных и коммунально-складских объектов;

  - санитарно-защитные зоны от инженерно-технических и санитарно-технических объектов (объектов специального назначения);

  - придорожные полосы от автомобильных дорог;

  - территории природно-рекреационного назначения.

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территорий сельсовета исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

-создания условий для устойчивого повышения уровня жизни населения поселения за счет роста активности хозяйственной деятельности в различных секторах экономики, увеличения доходов работающих на предприятиях;

-повышения эффективности использования трудового, природного, производственного, научно-технического потенциала поселка в целях развития экономики;

- определения состава наиболее важных инвестиционных проектов, которые должны быть реализованы на территории поселения в течение рассматриваемого периода;

- выявления наиболее перспективных отраслей и производств, способных в условиях развития поселения достигнуть высокой конкурентоспособности производимых товаров и услуг;

- разработки предложений по развитию кооперации производителей товаров и услуг;

-создания условий для поддержания высокой и устойчивой занятости населения.

Основные задачи территориального планирования в составе генерального плана:

-выявление проблем градостроительного развития территории сельсовета, обеспечение их решения на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений;

- определение основных направлений и параметров пространственного развития поселения, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории поселения на основе баланса интересов федеральных, региональных и местных органов власти;

-создание электронной основы генерального плана Калининского сельсовета с учетом новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

1.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами объектов социальной инфраструктуры

Образование

Цель политики в сфере образования: сохранение базовых образовательных учреждений; укрепление материально-технической базы; организация взаимодействия и преемственности всех образовательных учреждений; применение в практике передовых информационных технологий.

На территории  МО Калининский сельсовет находится три школы и два дошкольных учреждения:

-муниципальное общеобразовательное учреждение «Калининская средняя общеобразовательная школа» (сокращенно МОУ «Калининская СОШ»);

-муниципальное образовательное учреждение Усть-Ташебинская начальная общеобразовательная школа» (сокращенно «Усть-Ташебинская НОШ»);

- муниципальное образовательное учреждение «Чапаевская общая образовательная школа» (сокращенно «Чапаевская ООШ»);

- МДОУ детский сад «Звездочка» с.Калинино;

- МДОУ детский сад  «Солнышко» д.Чапаево.

Всего в учреждениях образования воспитываются и обучаются  869 человек.

Дошкольное образование является составной ступенью муниципальной системы образования.

Количество воспитанников детских садов (в том числе группы пришкольной подготовки) на 01.01.2017г.- 271 человек.

К сожалению, все равно сохраняется очень большая очередь для устройства детей в дошкольное учреждение. По состоянию на 01.01.2017 их численность составляла 30 детей. Большая часть людей возит детей в детские сады г.Абакана и п.Усть-Абакан.

В с.Калинино также требует решения проблема доступности дошкольного образования. Действующий детский сад "Звездочка" занимает помещение хозяйственного склада довоенного времени постройки 1938г., помещение устаревшее.

Образовательный процесс МДОУ детский сад «Звездочка» и МДОУ детский сад «Солнышко» построен на основе комплексных общеобразовательных программ «Программа воспитания  и обучения в детском саду» под редакцией М.А.Васильевой, парциальные программы «Детства» В.И.Логиновой, «Приобщение к истокам русской культуры» О.Князевой, «Экология» С.Николаевой и одобрены Министерством образования. Развиваются традиционные формы дошкольного образования, используются новые.

Образовательный процесс в детском саду  построен на основе комплексной общеобразовательной программы, разработанной одобренной Министерством образования Республики Хакасия. Развиваются традиционные формы дошкольного образования, используются новые.

На качество образования, сохранение и укрепление жизни и здоровья воспитанников влияет состояние материально-технической базы детского сада, которая требует укрепления.

Количество учеников в  МОУ «Калининская СОШ», МОУ «Чапаевская ООШ», МОУ «Усть-Ташебинская НОШ» по состоянию на 01.01.2017 года – 598 человека. Средняя наполняемость классов составляет 19 человек.

В школах на 01.01.2017г. на начало учебного года  работает всего -101 человек, из них 49 педагогов преподавателей, из них с высшим образованием – 33 педагога (67,3% от общей численности педагогических работников). Высшую квалификацию имеют 6 учителей (12,2%), 1 квалификационную категорию – 24 учителей (49%), 2 квалификационную категорию – 19 учителей (39%).

За последние годы учителя серьезно занимаются повышением самообразования, успешно проходят курсы переподготовки и аттестацию,  курсы повышения квалификации, проходят не только в Республике Хакасия, но и в Москве, 3 человека получили высшее образование.

В школах ведется большая воспитательная работа по следующим направлениям:

«Я и Я», «Я и моя семья», «Я и культура поведения», «Я и школа», «Я  и мое Отечество», «Я и планета», «Здоровье» сохранение и укрепление здоровья учащихся; «Родничок» (1-4 классы) гражданско-патриотическое воспитание;

«Возвращение к источникам» (5-7 классы) гражданско-патриотическое воспитание; «Становление» (8-9 классы) гражданско-патриотическое воспитание; «Искусство общения» развитие культурного воспитания личности; «Крошка» обучение основам правопорядка. В школах также работают  кружки, где ведется активное посещение детей.

Разработана программа «Одаренные дети», работают методические объединения. В школах созданы хорошие условия для учащихся и педагогических коллективов для осуществления учебно-воспитательного процесса.

Цель образования сегодня – это развитие ребенка, его способностей к успешной адаптации и социализации в изменяющемся обществе. Именно на совершенствование процесса развития личности обучающихся должны быть направлены все педагогические инновации и нововведения.

Ребята принимают активное участие 	в районных, республиканских конкурсах, фестивалях, занимая призовые места.

Здравоохранение

Медицинские услуги в поселении предоставлены тремя фельдшерско-акушерскими пунктами:

Фельдшерско-акушерский пункт № 1 с.Калинино, Фельдшерско-акушерский пункт № 2 с.Калинино-2, Фельдшерско-акушерский пункт д. Чапаево. Численность медицинских работников в 2016г. составляет  4 человека.

Количество обслуживающего населения – 6585 человек.

Доля населения, охваченного профилактическими осмотрами от общего количества жителей составляет 100%.

Оказывается помощь на дому, неотложная помощь оказывается круглосуточно.

Здание ФАП в с.Калинино по данным БТИ с 1954 года постройки, на самом же деле эта постройка еще 1936 годов, построенная первыми коммунарами. После землетрясения ФАП находится в аварийном состоянии, поэтому в настоящее время он расположен в здании администрации в приспособленных  кабинетах, что затрудняет организации работы как администрации так и ФАПа, так ежедневно на больной и здоровый прием в среднем приходят до 30 человек, а это столпотворение в коридоре, плач и крики детей. К врачам более узкой специальности, да и просто к терапевту люди вынуждены ехать в п.Усть-Абакан и г.Абакан.

Муниципальные целевые программы в области здравоохранения в муниципальном образовании Калининского сельсовет не принимались.

Спортивные и игровые объекты

В Калининском сельсовете ведется спортивная работа в секциях. При школе в с.Калинино имеется спортзал где проводятся игры и соревнования по волейболу, баскетболу, футболу, военно-спортивные соревнования, соревнования по боксу и т.д.

В зимний период любимым видом спорта среди населения стало катание на каньках.

В наличие имеется:

таблица 2

| Спортивные сооружения |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование населенного пункта | Вид спортивного сооружения |
| 1 | с.Калинино | спортивный зал Калининской СОШ |
| 2 | д.Чапаево | плоскостное футбольное поле |
| 3 | с.Калинино-2 | плоскостное футбольное поле |
| 4 | с.Калинино | плоскостное хоккейное поле |
| 5 | д.Чапаево | плоскостное хоккейное поле |
| 6 | с.Калинино | плоскостное футбольное поле СОШ |
| 7 | с.Калинино | игровая площадка д/с "Звездочка" |
| 8 | д.Чапаево | игровая площадка д/с "Солнышко" |
|  | Итого | 8 |

Учреждения культуры

На территории муниципального образования Калининский сельсовет работает 6 учреждений культуры, в числе которых: три сельских дома культуры с численностью работающих 12 человек и три библиотеки с численностью работающих 6 человек, из них 5 человек работники библиотеки.

Муниципальная политика в сфере культурно-досуговой деятельности направлена на создание условий для культурно-массового обслуживания населения,  принимают участие в аналогичных мероприятиях, проводимых в Усть-Абаканском районе  и Республике Хакасия.

При этом техническая оснащенность учреждений культуры не соответствует современным требованиям. Неудовлетворительное состояние ресурсного обеспечения учреждений культуры не позволяет предоставлять населению высококачественные конкурентоспособные услуги.

Читателями библиотеки являются жители села Калинино всех возрастов: от младшего дошкольного и до пожилого; разных социальных статусов: от домохозяек до руководителей. Библиотека ведет тесное сотрудничество с коллективом школы, детского сада по пропаганде чтения среди детей и подростков. Постоянным партнером в работе библиотек по подготовке и проведению массовых мероприятий является коллективы сельских Домов культуры.

Библиотечный фонд по состоянию на 01.01.2017 года – 24,6 тыс. экземпляров. По сравнению с предыдущим годом актуальной проблемой остается пополнение книжных фондов библиотек. Численность пользователей общедоступных библиотек  составила на 01.01.2017 года -  2554 человек. Книговыдача в общедоступных библиотеках – 53,9 тыс.экз.

В зданиях СДК муниципального образования Калининского сельсовета 500 посадочных мест. Ежедневно работают кружки: вокальный, хореографический, театральный, кружки ДПИ, на базе СДК с.Калинино для подростков и молодежи создан клуб «Поколение NEXT», где ведется активная работа по профилактике наркомании и алкоголизма.

Работники СДК регулярно посещают семинары-практикумы по прикладному искусству (ХГУ им.Катанова) и фольклору (ЦК и НТ им.С.П.Кадышева)

Расходы муниципального бюджета  на культуру, всего составили – 4784,0 тыс. рублей, расходы муниципального бюджета  на культуру – текущие расходы на оплату труда и начисления на оплату труда  составили – 2348,5 тыс. рублей.

1.3. Мероприятия по развитию планировочной структуры

Решения генерального плана направлены на укрепление связей внутри сельсовета, интенсивное использование территорий, создание наиболее благоприятных условий для проживания населения, организацию сельскохозяйственного производства с учетом охраны окружающей природной среды.

В результате анализа современного использования территории поселения с учетом экономических, санитарно-гигиенических, строительно-технических и архитектурно-планировочных требований определены основные факторы, определяющие размещение основных функциональных частей 
и элементов сельских населенных мест:

  - место поселения в системе расселения;

  - природно-климатическая характеристика выбранной территории;

  - профиль и величина «градообразующей» группы предприятий;

  - условия функционального зонирования территории;

  - организация транспортных связей между жилыми районами и местами приложения туда;

  - учет перспективного развития муниципального образования;

  - требования охраны окружающей среды;

  - условия инженерного оборудования территории;

  - требования экономики строительства;

  - архитектурно-художественные требования.

Данные факторы отражены в планировочной структуре поселения.

Основными факторами, определяющими дальнейшее планировочное развитие территории муниципального образования являются:

- наличие свободных территорий, благоприятных для строительства;

- санитарно-защитные зоны промышленных, коммунально-складских 
и сельскохозяйственных предприятий;

- технические коридоры инженерных коммуникаций.

Планировочная структура Калининского сельсовета

Общественный центр достаточно хорошо развит, и представляет собой систему взаимоувязанных площадей различного назначения.

Архитектурно-планировочная структура жилой зоны села в основном прямоугольная. Застройка ведется одноэтажными одно-двух квартирными домами.

Из общественных зданий на территории села находятся: административно-деловые объекты, почта, средняя общеобразовательная школа, СДК, библиотека, амбулатория, магазины. В основном, все социально значимые объекты расположены в центральной части села.

Генпланом предусматривается благоустройство территории общественного центра, создание рекреационной зоны.

Застройка села, в основном, усадебная. Проектом предусматривается упорядочение и уплотнение жилой застройки, а также резервирование территории для размещения индивидуальной жилой застройки.

На перспективу планируется развитие населенного пункта, в связи с наличием сельскохозяйственных организаций, а также наличием территорий, пригодных для использования в рекреационных целях.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия 
по совершенствованию функционально-планировочной структуры села:

  - повышение интенсивности использования селитебных территорий 
за счет реконструкции ветхого жилого фонда, освоение свободных территорий прежде всего внутри населенного пункта;

  - развитие и совершенствование общественного центра села, обеспечение объектами культурно-бытового обслуживания населения;

  - совершенствование улично-дорожной сети с целью упорядочения 
и благоустройства жилой застройки;

  - формирование зон отдыха;

  - инженерное обеспечение с учетом существующих сетей и проектных разработок.

Сводные данные об изменении использования земель приведены в таблице

таблица 3

| № п/п | Наименование территорий | Исходный год (2010 г.) |  | Расчетный срок (2030 г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Селитебные территории | 514,29 | 100,0 | 1673,98 | 100,0 |
| 1.1 | Территории, занятые жилой застройкой, всего | 504,72 | 98,14 | 1307,42 | 78,10 |
|  | - одноэтажная индивидуальная жилая застройка с приквартирными участками | 457,60 | 88,98 | 1257,0 | 75,10 |
|  | - малоэтажная жилая застройка с приквартирными участками | 47,12 | 9,16 | 50,42 | 3,01 |
| 1.2 | Общественно-деловая застройка | 9,37 | 1,82 | 53,62 | 3,20 |
| 1.3 | Зеленые насаждения общего пользования (в т.ч. парки, скверы, леса, прочие) | 0,20 | 0,04 | 31,54 | 1,88 |
| 1.4 | Зеленые насаждения специального назначения | - | - | 28,50 | 1,70 |
| 1.5 | Дороги, улицы, площади | - | - | 252,98 | 15,11 |
| 2 | Внеселитебные территории | 11094,91 | 100,0 | 9935,22 | 100,0 |
| 2.1 | Территории промышленной, коммунально-складской застройки, объектов сельскохозяйственного производства | 85,19 | 0,77 | 83,58 | 0,84 |
| 2.2 | Территории транспортной инфраструктуры | 258,41 | 2,33 | 67,07 | 0,68 |
| 2.3 | Леса и кустарники | 1155,61 | 10,41 | 1153,98 | 11,61 |
| 2.4 | Земли сельскохозяйственного использования | 8629,38 | 77,78 | 8067,95 | 81,21 |
| 2.5 | Территории специального назначения | 43,77 | 0,39 | 41,1 | 0,42 |
| 2.6 | Под водой | 519,37 | 4,68 | 519,37 | 5,23 |
| 2.7 | Прочие территории | 403,18 | 3,63 | 2,09 | 0,02 |
| 3 | Вся территория в границах обмера | 11609,20 |  | 11609,20 |  |

Селитебные территории на расчетный срок увеличатся на 1159,69 га за счет освоения земель сельскохозяйственного использования.

Выполнение намеченных организационных мероприятий, разработка и принятие предусмотренных Программой нормативных правовых актов заложат основы для реализации стратегических целей муниципального образования Калининский сельсовет.

Предполагается, что в течение срока реализации Программы будут достигнуты результаты, изложенные в приложении  к Комплексной программе социально-экономического развития муниципального образования Калининский сельсовет.

1.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Калининский сельсовет разработана с учётом следующих правовых актов:

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года  № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».

- Генеральный план муниципального образования Калининского  сельсовета 19 декабря 2012 года № 37.

Реализация мероприятий настоящей Программы позволит обеспечить развитие социальной инфраструктуры  муниципального образования Калининский сельсовет, повысить уровень жизни населения, сократить миграционный отток  квалифицированных трудовых ресурсах.

Программный метод, а именно разработка  данной Программы требуется для утверждения перечня планируемых к строительству и нуждающихся в реконструкции и ремонте социальных объектов, расположенных на территории  поселения, а также для определения объема и порядка финансирования данных работ за счет дополнительных поступлений.

Раздел 2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения

2.1.Жилищное строительство

Предложения генерального плана по градостроительной организации территорий жилой застройки и новому жилищному строительству опираются 
на результаты градостроительного анализа территории – техническое состояние 
и строительные характеристики жилищного фонда; динамику и структуру жилищного строительства; современные градостроительные тенденции 
в жилищном строительстве, экологическое состояние территории.

Обеспечение более комфортных условий проживания населения требует наращивания объемов жилищного строительства.

Для реализации этой задачи проектом предусматривается:

- улучшение планировочной ситуации (более четкое функциональное зонирование территории);

- создание рациональной транспортной сети;

- обеспечение объектами культурно-бытового обслуживания населения;

- оздоровление экологической обстановки (организация 
зон санитарной вредности, озеленение и так далее).

2.2. Культурно-бытовое обслуживание

Культурно-бытовое обслуживание

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию объектов культурно-бытового обслуживания населения:

- строительство детского сада;

- строительство клуба;

- строительство ФАП;

- строительство школы;

- строительство гаража;

- строительство улиц, дорог

При выборе площадок под размещение нового жилищного строительства 
и объектов культурно-бытового обслуживания населения необходимо провести инженерно-геологические изыскания и обследования, по результатам которых проектные решения генплана могут уточняться и корректироваться на последующих стадиях проектирования.

Раздел 3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, целями и задачами программы, источниками финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетных средств

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий до 2030 года составляет – 30700,00 тыс. рублей.

Предполагается привлечение средств республиканского Республики Хакасия бюджета и бюджета муниципального образования Усть-Абаканский район.

Средства бюджета муниципального образования Калининский сельсовет планируются в сумме 810,00 тыс. рублей.

Распределение финансирования мероприятий характеризуется следующими данными:

таблица 4

| Объем финансирования – всего: | 30700,00 |
| --- | --- |
| в том числе: |  |
| - республиканский бюджет, тыс.руб. | 26970,0 |
| - районный бюджет, тыс.руб. | 2920,0 |
| - местный бюджет, тыс.руб. | 810,0 |
| - внебюджетные источники, тыс.руб. | - |

- Объемы финансирования комплексной программы за счет средств федерального, республиканского и местных бюджетов ежегодно будет уточняться исходя из возможностей бюджетов на соответствующий финансовый год.

Раздел 4.  Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры

1.Уровень удовлетворенности жителей Калининского сельсовета качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры, процентов:

- 2020 год – 73;

- 2023 год – 75;

- 2025 год – 79;

- 2026 год – 80;

- 2027 год – 83;

- 2030 год – 85.

2.Количество человек, занимающихся спортом, в том числе

детей:

- 2020 год – 920/450;

- 2023 год – 980/510;

- 2025 год – 1050/580;

- 2026 год – 1120/650;

- 2027 год – 1190/720;

- 2030 год – 1260/790

3.Количество граждан Калининского сельсовета, вовлеченных в деятельность клубных формирований в муниципальные учреждения культуры, человек:

- 2020 год – 250;

- 2023 год – 251;

- 2025 год – 255;

- 2026 год – 257;

- 2027 год – 259;

- 2030 год - 265

Раздел 5.  Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения включает оценку социально-экономической эффективности и соответствия нормативам градостроительного проектирования поселения, в том числе с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, целям и задачам программы

За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений развития поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социального развития:

1.  Улучшение культурно-досуговой  деятельности будет способствовать формированию здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно-историческому наследию;

2.  Повышения благоустройства поселения;

3.  Формирования современного привлекательного имиджа поселения;

4.  Устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения.

Реализация Программы позволит:

1) повысить качество жизни жителей муниципального образования;

2) привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений, направленных на улучшение качества жизни;

3) повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного самоуправления.

Социальная стабильность в  поселении в настоящее время могут быть обеспечены только с помощью продуманной целенаправленной социально-экономической политики. И такая политика может быть разработана и реализована  через программы социально-экономического развития поселений.

Переход к управлению  поселением через интересы благосостояния населения, интересы экономической стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в  форме программных мероприятий, позволяет обеспечить  социально-экономическое развитие в целом.

Разработка и принятие  среднесрочной программы развития  поселения позволяет закрепить приоритеты социальной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения накопившихся за многие годы проблем. А целевые установки Программы и создаваемые  для её реализации механизмы, закрепляющие «правила игры» на территории поселения, позволят значительно повысить деловую активность управленческих и предпринимательских кадров, создать необходимые условия для активизации экономической и хозяйственной деятельности на его территории.

Реализация программных мероприятий в соответствии с намеченными целями и задачами обеспечит достижение численности населения муниципального образования Калининский сельсовет к 2030 году – до 40 тыс.человек. (Расчет производился от количества вновь выделенных участков под ИЖС с учетом двух родителей и двух детей в семье.)  Успешная реализации демографической политики на территории поселения будет способствовать росту продолжительности жизни населения и  снижению уровня смертности населения.

Раздел 6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения разрабатываются в целях обеспечения возможности реализации предлагаемых в составе программы мероприятий (инвестиционных проектов)

Реализация Программы осуществляется через систему программных мероприятий разрабатываемых муниципальных программ Калининского сельсовета, а также с учетом федеральных проектов и программ, государственных программ Республики Хакасия.

В соответствии с изложенной в Программе политикой, администрация Калининского сельсовета должна разрабатывать муниципальные программы, конкретизировать мероприятия, способствующие достижению стратегических целей и решению поставленных Программой задач.

Раздел 7.    Организация  контроля  за реализацией Программы

Организационная структура управления Программой базируется на существующей схеме исполнительной власти  муниципального образования Калининский сельсовет.

Общее руководство программой осуществляет Глава поселения, в функции которого в рамках реализации Программы входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей программы.

Оперативные функции по реализации Программы осуществляют штатные сотрудники администрации  поселения под руководством главы Калининского сельсовета.

Глава  сельсовета осуществляет следующие действия:

-рассматривает и утверждает план мероприятий, объемы их финансирования и сроки реализации;

-выносит заключения о ходе выполнения Плана, рассматривает предложения по внесению изменений по приоритетности отдельных программных направлений и мероприятий.

-контроль за выполнением годового плана действий и подготовка отчетов о его выполнении;

-осуществляет руководство по:

-подготовке перечня муниципальных  программ поселения, предлагаемых к финансированию из районного бюджета и бюджета Республики Хакасия на очередной финансовый год;

- реализации мероприятий Программы поселения.

Штатные сотрудники администрации Калининского сельсовета осуществляют следующие функции:

-подготовка проектов нормативных правовых актов по подведомственной сфере по соответствующим разделам Программы;

-подготовка проектов программ поселения по приоритетным направлениям Программы;

-формирование бюджетных заявок на выделение средств из муниципального бюджета поселения;

-подготовка предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы;

-прием заявок предприятий и организаций, участвующих в Программе, на получение поддержки для реализации разработанных ими мероприятий или инвестиционных проектов.

Раздел 8.   Механизм обновления Программы

Обновление Программы производится:

-при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий,

-при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;

-при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя. По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

таблица 5

Объемы и источники финансирования мероприятий на территории Калининского сельсовета

| № | Наименование мероприятия | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего: | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет РХ | Район ный бюджет | Местный бюджет поселения | Внебюджетные источники |  |
|  | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Калининский сельсовет на 2018-2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Цель: обеспечение развития социальной инфраструктуры Калининского сельсовета для закрепления населения, повышения уровня его жизни |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача: развитие системы образования и культуры за счет строительства, реконструкции и ремонта данных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство детского сада в с.Калинино | 2020 | 3000,0 | 3000,0 |  | 0,0 |  | Обеспечение безопасности, использования населением объектов социальной инфраструктуры; |
| 2. | Строительство гаража | 2025 | 700,0 |  |  | 700,0 |  | Обеспечение сбалансированного развития систем социальной инфраструктуры поселения до 2030 года в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры; |
| 3. | Строительство дорог с.Калинино, д.Чапаево | 2025 | 8000,0 | 5000,0 | 2920,0 | 80,0 |  | Обеспечение сбалансированного развития систем социальной инфраструктуры поселения до 2030 года в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры |
| 4. | Строительство клуба в д.Чапаево | 2025 | 3000,0 | 2970,0 |  | 30,0 |  | Обеспечение сбалансированного развития систем социальной инфраструктуры поселения до 2030 года в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры |
|  | ИТОГО: |  | 14700,0 | 10970,0 | 2920,0 | 810,0 |  |  |
| 1.1.2 | Задача: привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство общеобразовательной школы д.Чапаево | 2030 | 10000,0 | 10000,0 |  |  |  | Обеспечение сбалансированного развития систем социальной инфраструктуры поселения до 2030 года в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры |
|  | ИТОГО: |  | 10000,0 | 10000,0 |  |  |  |  |
| 1.1.3. | - Задача: повышение уровня жизни населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Калинино | 2025 | 6000,0 | 6000,0 |  | 0,0 |  | Увеличение уровня обеспеченности населения лечебно- профилактическими объектами социальной инфраструктуры |
|  | ИТОГО: |  | 6 000,0 | 6 000,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 30700,0 | 26970,0 | 2920,0 | 810,0 |  |  |
|  | в том числе по годам: | 2020 | 3000,0 | 3000,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 17700,0 | 13970,0 | 2920,0 | 810,0 |  |  |
|  |  | 2030 | 10000,0 | 10000,0 |  |  |  |  |