| РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ ХАКАС РЕСПУБЛИКА АFБАН ПИЛТIРI АЙMAA TAЗOБА ПИЛТIРI ААЛ ЧÖБIHIҢ YCTAF ПACTAA | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА |
| --- | --- |

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  29.12.2017 г.	     №  287 -п

с.Калинино

Об утверждении Программы

- комплексного развития транспортной

- инфраструктуры Калининского сельсовета

- на 2018 – 2030 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»  Федерального закона  от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования Калининского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия, администрация  Калининского сельсовета,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Калининского сельсовета на 2018-2030 годы согласно приложению.

2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его официального обнародования путем размещения на информационных стендах и информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Калининского сельсовета                                             И.А.Сажин

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

НА 2018 – 2030 ГОДЫ

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| - Наименование Программы | - Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Калининского сельсовета на 2018-2030 годы» |
| --- | --- |
| - Основание для разработки Программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации, Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| - Муниципальный заказчик Программы | - Администрация Калининского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия |
| - Основные разработчики Программы | - Администрация Калининского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия |
| - Цель Программы | - - обеспечение дорожной деятельности, включающей расходы на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Калининского сельсовета, приведение состояния дорог в соответствие с нормативными требованиями, для создания жителям комфортных условий для проживания |
| - Задачи Программы | - содержание, сохранность и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Калининского сельсовета; - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Калининского сельсовета; - - улучшение транспортного обслуживания населения |
| - Важнейшие целевые показатели программы | - уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям. - - эффективность реализации развития территории, транспортной инфраструктуры Калининского сельсовета на 2018-2030 годы |
| - Сроки и этапы реализации Программы | - Срок реализации программы 2018-2030 годы. |
| - Объёмы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования Программы в 2018-2030 годах составит 13380,0 тыс. рублей, в том числе: - бюджет Калининского сельсовета – 13380,0 тыс. рублей; в том числе по годам: 2018 – 1550,0 тыс. руб.; 2019 – 2080,0 тыс. руб.; 2020 – 2210,0 тыс. руб.; 2021 – 2340,0 тыс. руб.; 2022 – 2450,0 тыс. руб.; 2023-2030гг – 2750,0 тыс. руб.. |

2.​ Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры  Калининского сельсовета

2.1. Социально — экономическое состояние Калининского сельсовета

Муниципальное образование Калининский сельсовет было сформировано с 01 января 2006 года в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Муниципальное образование Калининский сельсовет входит в состав муниципального образования Усть-Абаканский район.

Административный центр – с. Калинино. Расстояние до районного центра п.Усть-Абакан 12 км., а до центра Республики Хакасия г.Абакан – 4 км.

В состав муниципального образования входят два села: с. Калинино (с.Калинино-2, с.Калинино-3) с проживающим населением по данным Хакасстата на 01.01.2016г.-4368 чел., и д. Чапаево с проживающим населением-2217 чел., или 15,8 процентов численности муниципального образования 
Усть-Абаканский район. Население многонациональное.

Общая площадь территории муниципального образования Калининский сельсовет – 4681 га, что составляет 0,7 процента территории муниципального образования Усть-Абаканский район.

Основная связь с. Калинино с районным центром осуществляется по автомобильной дороге с асфальтобетонным покрытием, соединяющей с. Калинино с автодорогой Республиканского значения Абакан – Красноярск.

Для данной территории характерно наличие тесной связи проживающего на территории сельского населения с районным и республиканским центром и другими городскими поселениями, сочетанием функций интенсивного пригородного сельского хозяйства с рекреационными функциями. Плотность сельского населения на данной территории значительно выше, чем в среднем по району.

Муниципальное образование Калининский сельсовет не располагает значительными природными ресурсами. Климат континентальный с холодной продолжительной зимой и коротким летом. Муниципальное образование находятся в зоне сухих степей в удалении от горных и лесных массивов. Но, в то же время, территория Калининского сельсовета имеет достаточно выгодное географическое положение, поскольку находится, во-первых, в зоне аэропорта международного значения ОАО «Аэропорт-Абакан», а во-вторых, расположен на автомобильной трассе, соединяющей республиканский и районные центры.

Территория муниципального образования Калининский сельсовет состоит из Калининского и Чапаевского участков.

- 2.2. Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

- Транспортно-экономические связи поселения осуществляются только автомобильным видом транспорта. Транспортные предприятия на территории поселения отсутствуют. Основным видом пассажирского транспорта поселения является автобусное сообщение. В населеннном пункте внутри сельский  транспорт отсутствует. Большинство трудовых передвижений в поселении приходится на личный, ведомственный  транспорт, пешеходное сообщения.

- В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения по следующим объектам:

- - объекты социальной сферы;

- - объекты трудовой деятельности;

- - узловые объекты транспортной инфраструктуры.

- 2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

- Перевозка технических грузов (угля, дров) осуществляется частным автотранспортом.

- В связи с увеличением количества транспортных средств, увеличивается транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть.

- Хранение легковых автомобилей индивидуального пользования осуществляется на приусадебных участках владельцев индивидуальных жилых домов. Хранение и обслуживание грузовых автомашин осуществляется в гаражах и на открытых площадках предприятий. Грузовой транспорт в основном представлен сельскохозяйственной и лесозаготовительной техникой.

- 2.4. Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог

На  балансе муниципального образования Калининского сельсовета  на 01.01.2017г. находится 108 улиц или 88,7 км. автомобильных дорог, требующих содержания и ремонта, а это:

с.Калинино-44 автомобильных дорог (34,5 км.)

д.Чапаево – 64 автомобильные дороги (54,2 км.)

Протяженность всей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории  муниципального образования Калининский сельский совет составляет 88,7 км в том числе дороги:  с твердым покрытием 33,2 км, с усовершенствованным покрытием (асфальтобетон, бетон) 16,4 км.

Одним из главных вопросов деятельности муниципального образования Калининский сельсовет в решении вопросов дорожного хозяйства является содержание автомобильных дорог в соответствии с требованиями технических регламентов в целях поддержании бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения, а также обеспечения сохранности автомобильных дорог.

- Сохранение автодорожной инфраструктуры осуществляется только за счет ремонта автодорог.

- Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Калининского сельсовета

| № п/п | Наименование в разрезе населенных пунктов | Типы покрытия | категория | Протяженность общая, км | Ширина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с.Калинино |  |  |  |  |
| 1 | с.Калинино ул.Ленина | асфальто-бетонное | 5 | 1,590 | 7 |
| 2 | с.Калинино ул.Степная | асфальто-бетонное | 5 | 1,399 | 7 |
|  | с.Калинино ул.Зеленая | гравий | 5 | 1,556 | 6 |
| 3 | с.Калинино ул.Школьная | гравий | 5 | 0,866 | 6 |
| 4 | с.Калинино ул.Трактовая | асфальто-гравийное | 5 | 1,19 | 7 |
| 56 | с.Калинино ул.Новая | гравий | 5 | 0,526 | 6 |
| 7 | с.Калинино ул.М.Жукова | асфальт, гравий | 5 | 2,0 | 7 |
| 8 | с.Калинино ул.Садовая | гравий | 5 | 0,942 | 6 |
| 9 | с.Калинино ул.50-лет Победы | гравий | 5 | 1,067 | 6 |
| 10 | с.Калинино ул.Сурикова | грунт | 5 | 0,5 | 6 |
| 11 | с.Калинино ул.Центральная | гравий | 5 | 0,5 | 6 |
| 12 | с.Калинино ул.Московская | гравий | 5 | 0,5 | 6 |
| 13 | с.Калинино ул.Дружбы Народов | гравий | 5 | 0,5 | 6 |
| 14 | с.Калинино ул.Северная | грунт | 5 | 0,8 | 6 |
| 15 | с.Калинино ул.Толстого | гравий | 5 | 0,5 | 6 |
| 16 | с.Калинино ул.Чехова | гравий | 5 | 1,06 | 6 |
| 17 | с.Калинино ул.Лермонтова | гравий | 5 | 0,3 | 6 |
| 18 | с.Калинино ул.Моложежная | грунт | 5 | 0,5 | 6 |
| 19 | с.Калинино ул.Крылова | гравий | 5 | 0,5 | 6 |
| 20 | с.Калинино ул.Красноярская | грунт | 5 | 0,5 | 6 |
| 21 | с.Калинино ул.Полевая | гравий | 5 | 0,5 | 6 |
| 22 | с.Калинино ул.Пушкина | гравий | 5 | 0,5 | 6 |
| 23 | с.Калинино ул.Абаканская | гравий | 5 | 0,5 | 6 |
| 24 | с.Калинино ул.Мира | гравий | 5 | 0,5 | 6 |
| 25 | с.Калинино ул.Цветочная | грунт | 5 | 0,5 | 6 |
| 26 | с.Калинино ул.Советская | асфальт, гравий | 5 | 3,1 | 7 |
| 27 | с.Калинино ул.40 лет Победы | гравий | 5 | 0,65 | 6 |
| 28 | с.Калинино ул.Коммунаров | асфальто-бетонное | 5 | 1,436 | 7 |
| 29 | с.Калинино ул.Студенческая | асфальт | 5 | 2,5 | 7 |
| 30 | с.Калинино ул.Дорожная | грунт | 5 | 0,5 | 6 |
| 31 | с.Калинино ул.Королева | грунт | 5 | 0,5 | 6 |
| 32 | с.Калинино пер.Коммунаров | грунт | 5 | 0,3 | 6 |
| 33 | с.Калинино ул.Вишневая | грунт | 5 | 0,43 | 6 |
| 34 | с.Калинино ул.Клубничная | грунт | 5 | 0,43 | 6 |
| 35 | с.Калинино ул.Рябиновая | грунт | 5 | 0,45 | 6 |
| 36 | с.Калинино ул.Яблочная 1-я | грунт | 5 | 0,47 | 6 |
| 37 | с.Калинино ул.Арбузная | грунт | 5 | 0,53 | 6 |
| 38 | с.Калинино ул.Абрикосовая | грунт | 5 | 0,52 | 6 |
| 39 | с.Калинино ул.Западная | грунт | 5 | 0,52 | 6 |
| 40 | с.Калинино ул.Кукурузная | грунт | 5 | 0,54 | 6 |
| 41 | с.Калинино ул.Солнечная | грунт | 5 | 0,54 | 6 |
| 42 | с.Калинино ул.Тополиная | грунт | 5 | 0,54 | 6 |
| 43 | с.Калинино ул.Урожайная | грунт | 5 | 0,53 | 6 |
| 44 | с.Калинино ул.Яблочная 2 | грунт | 5 | 0,53 | 6 |
|  | д.Чапаево |  |  |  |  |
| 45 | д.Чапаево ул.Мира | асфальт, гравий | центральная | 3,129 | 7 |
| 46 | д.Чапаево ул.Гагарина | асфальто-бетонное | основная | 0,764 | 6 |
| 47 | д.Чапаево ул.Набережная | асфальт, гравий | основная | 1,467 | 7 |
| 48 | д.Чапаево ул.Советская | асфальт, гравий | основная | 1,42 | 6 |
| 49 | д.Чапаево ул.Молодежная | гравий | второстепенная | 1,13 | 6 |
| 50 | д.Чапаево ул.Тихая | гравий | основная | 0,912 | 7 |
| 51 | д.Чапаево ул.Центральная | грунт | второстепенная | 1,6 | 6 |
| 52 | д.Чапаево ул.Абаканская | грунт | второстепенная | 1,1 | 6 |
| 53 | д.Чапаево пер.Снежный | грунт | второстепенная | 0,4 | 6 |
| 54 | д.Чапаево пер.Есенина | грунт | второстепенная | 0,5 | 6 |
| 55 | д.Чапаево ул.Светлая | грунт | основная | 0,56 | 6 |
| 56 | д.Чапаево ул.Южная | грунт | второстепенная | 1,1 | 6 |
| 57 | д.Чапаево ул.Совхозная | грунт | второстепенная | 0,8 | 6 |
| 58 | д.Чапаево пер.Советский | грунт | второстепенная | 0,6 | 6 |
| 59 | д.Чапаево ул.Заречная | гравий | второстепенная | 0,6 | 6 |
| 60 | д.Чапаево ул.Проточная | гравий | второстепенная | 0,4 | 6 |
| 61 | д.Чапаево ул.Зеленая Роща | гравий | проезд | 0,425 | 6 |
| 62 | д.Чапаево ул.Новая | гравий | основная | 1,127 | 6 |
| 63 | д.Чапаево ул.Строительная | грунт | второстепенная | 1,6 | 6 |
| 64 | д.Чапаево ул.Пушкина | грунт | второстепенная | 1,6 | 6 |
| 65 | д.Чапаево ул.Белова | грунт | основная | 0,9 | 6 |
| 66 | д.Чапаево ул.Менделеева | грунт | второстепенная | 0,9 | 6 |
| 67 | д.Чапаево ул.Королева | грунт | второстепенная | 1,1 | 6 |
| 68 | д.Чапаево ул.Московская | грунт | второстепенная | 1,1 | 6 |
| 69 | д.Чапаево ул.Солнечная | грунт | второстепенная | 1,1 | 6 |
| 70 | д.Чапаево ул.Дачная | грунт | второстепенная | 0,8 | 6 |
| 71 | д.Чапаево пер.Дачный | грунт | второстепенная | 0,4 | 6 |
| 72 | д.Чапаево ул.Кирова | грунт | основная | 1,6 | 7 |
| 73 | д.Чапаево ул.Красноярская | грунт | основная | 1,6 | 6 |
| 74 | д.Чапаево ул.Сапоговская | грунт | второстепенная | 1,6 | 6 |
| 75 | д.Чапаево ул.Хакасская | грунт | проезд | 1,6 | 6 |
| 76 | д.Чапаево ул.Торговая | грунт | второстепенная | 1,1 | 6 |
| 77 | д.Чапаево ул.Кутузова | грунт | второстепенная | 1,1 | 6 |
| 78 | д.Чапаево пер.Октябрьский | грунт | второстепенная | 0,4 | 6 |
| 79 | д.Чапаево пер.Майский | грунт | второстепенная | 0,4 | 6 |
| 80 | д.Чапаево ул.Шолохова | грунт | второстепенная | 0,4 | 6 |
| 81 | д.Чапаево пер.Спортивный | грунт | основная | 0,6 | 6 |
| 82 | д.Чапаево ул.Луговая | грунт | второстепенная | 0,8 | 6 |
| 83 | д.Чапаево ул.Толстого | грунт | второстепенная | 0,8 | 6 |
| 84 | д.Чапаево ул.Терешковой | грунт | второстепенная | 0,8 | 6 |
| 85 | д.Чапаево ул.Лесная | грунт | второстепенная | 0,5 | 6 |
| 86 | д.Чапаево ул.Юбилейная | грунт | второстепенная | 0,8 | 6 |
| 87 | д.Чапаево пер.Тихий | грунт | основная | 0,6 | 7 |
| 88 | д.Чапаево пер.Проточный | грунт | второстепенная | 0,6 | 6 |
| 89 | д.Чапаево ул.Володарского | грунт | второстепенная | 0,6 | 6 |
| 90 | д.Чапаево ул.Труда | грунт | второстепенная | 0,6 | 6 |
| 91 | д.Чапаево ул.Чехова | грунт | второстепенная | 0,8 | 6 |
| 92 | д.Чапаево ул.Титова | грунт | второстепенная | 0,5 | 6 |
| 93 | д.Чапаево ул.Чайковского | грунт | основная | 0,5 | 6 |
| 94 | д.Чапаево ул. Студенческая | грунт | второстепенная | 0,5 | 6 |
| 95 | д.Чапаево пер.Тополевый | грунт | проезд | 0,5 | 6 |
| 96 | д.Чапаево пер.Гагарина | грунт | второстепенная | 0,37 | 6 |
| 97 | д.Чапаево пер.Центральный | грунт | второстепенная | 0,31 | 6 |
| 98 | д.Чапаево пер.Набережный | грунт | второстепенная | 0,37 | 6 |
| 99 | д.Чапаево ул.Островная | грунт | второстепенная | 1,0 | 6 |
| 100 | д.Чапаево ул.Цветочная | грунт | второстепенная | 1,0 | 6 |
| 101 | д.Чапаево пер.Сибирский | грунт | второстепенная | 0,4 | 6 |
| 102 | д.Чапаево ул.Зоотехническая | грунт | проезд | 0,6 | 6 |
| 103 | д.Чапаево пер.Загвоздкина | грунт | проезд | 0,5 | 6 |
| 104 | д.Чапаево ул.70 лет Победы | грунт | второстепенная | 1,0 | 6 |
| 105 | д.Чапаево пер.Речной | грунт | второстепенная | 0,4 | 6 |
| 106 | д.Чапаево ул.Северная | грунт | второстепенная | 0,8 | 6 |
| 107 | д.Чапаево пер.Лесной | грунт | второстепенная | 0,4 | 6 |
| 108 | д.Чапаево пер.Луговой | грунт | второстепенная | 0,26 | 6 |
|  | Всего: |  |  | 88,682 |  |

- 2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации сельского поселения, обеспеченность парковыми (парковочными) местами

Автомобильный парк сельского поселения преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. За период 2013-2017 годы отмечается рост транспортных средств рост и уровня автомобилизации населения. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях. Парковочные места имеются у всех объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций.

- 2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Село Калинино находится вблизи федеральной трассы «Енисей», автодороги Абакан – Черногорск, Абакан – Усть-Абакан; д. Чапаево – вблизи автодороги Абакан – Аскиз.

В силу особенностей географического положения, транспортных предприятий в Калининском сельсовете нет.

Пассажирские перевозки на территории Калининского сельсовета осуществляют:

-	государственное унитарное предприятие Автоколонна № 2038 ежедневно выполняет рейсы по маршруту № 104, Абакан-
Усть-Абакан по 6 рейсов ежедневно, для перевозки льготных категорий жителей поселения;

-	государственное унитарное предприятие Автоколонна № 2038 ежедневно выполняет рейсы № 101 по маршруту Абакан-Сапогово-Сахарный с заездом в д. Чапаево, по 3 рейса ежедневно, для перевозки льготных категорий жителей поселения;

-	частный предприниматель выполняет перевозки по маршруту-Абакан-д. Чапаево;

-	частные предприниматели выполняют перевозки по маршруту 
№ 117 Аэропорт - с. Подсинее, маршруту № 32 Аэропорт-Красный Абакан.

Воспользоваться железнодорожным транспортом можно только из республиканского центра. Аэропорт города Абакан находится рядом с поселением.

Перевозка технических грузов (угля, дров) осуществляется частным автотранспортом.

- 2.7. Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения

- Для передвижения пешеходов на некоторых улицах поселения предусмотрены  тротуары. Но есть еще такие улицы, где пешеходы передвигаются по обочинам дорог. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

- 2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств

| Организации, оказывающие транспортные услуги |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование населенного пункта | Наименование организации | Численность работающих на 01.01.2017г., человек |
| 1 | д.Чапаево | ООО "Мехколона" № 5 | 1 |
| 2 | с.Калинино | Общество с ограниченной ответственностью "МАКСИМУМ" | 7 |
| 3 | с.Калинино | Общество с ограниченной ответственностью "РТК "Абакан" | 5 |
| 4 | с.Калинино | Общество с ограниченной ответственностью "Авантаж" | 2 |
|  | Итого |  | 15 |

- 2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Основная часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения и превышения скоростного режима. Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортно инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низко дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач.

- 2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность  и здоровье населения

- Основные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и здоровья это: Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксин азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к распираторным аллергическим заболеваниям. Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру сельского поселения и характер дорожно-транспортно сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортно инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

2.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения

Сеть автомобильных дорог – один из важнейших элементов транспортно-коммуникационной системы поселения, оказывающих огромное влияние на развитие экономики и социальной сферы.

При этом состояние дорожной сети Калининского сельсовета  далеко не в полной мере соответствует экономическим и социальным потребностям общества. Проблема особенно обострилась в последнее время в связи с недостаточным финансированием для сохранения существующей сети дорог, а тем более для ее модернизации (капитального ремонта).

Транспортная нагрузка на существующую дорожную сеть ежегодно увеличивается т.к ежегодно увеличивается количество личного автотранспорта жителей населенных пунктов, что дополнительно повышает нагрузку на дорожную сеть.

Согласна Генерального плана муниципального образования Калининский сельсовет запланированы мероприятия по территориальному планированию транспортной инфраструктуры это ремонт улиц и дорог.

2.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры подготовлена на основании:

- Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Федерального закона от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законные акты РФ»;

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;

- поручения Президента Российской Федерации от 17.03.2011 Пр-701;

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Приказа министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;

- Генерального плана Калининского сельсовета.

3. Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения

- На территории Калининского сельсовета расположено два населенных пункта: с.Калинино (с.Калинино-2), д.Чапаево. Численность постоянного населения составляет 6585 человек, из них моложе трудоспособного 2407 человека; трудоспособного 2942 человека; старше трудоспособного 1236 человека. Численность населения имеет тенденцию роста населения.	Из большего числа нормативных критериев (обеспеченность школами, детскими дошкольными учреждениями, объектами соцкультбыта, инженерными сетями, дорогами и др.) наиболее приоритетным является обеспеченность жителей жильём.

- Общая площадь жилых помещений поселения составляет – 127740кв.м., в настоящее время  средняя обеспеченность населения жильем составляет 19,4 кв..м. на 1 человека.

- Решение этих задач возможно при увеличении объёмов строительства жилья за счёт всех источников финансирования. Всё это потребует большой работы по привлечению инвесторов к реализации этой программы.

3.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, находящегося на территории поселения

Основными транспортными артериями в муниципальном образовании являются автомобильные дороги местного значения и уличная дорожная сеть. Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков на сегодняшний день проходят по федеральной автодороге «Абакан-Черногорск» и республиканской, проходящей через «Аэропорт». Количество автобусных маршрутов вполне удовлетворяют потребности населения в направлениях передвижения. В целях совершения рабочих поездок население пользуется служебным и личным транспортом.

- 3.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

- В период реализации Программы транспортной инфраструктуры по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районном, республикой и населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

3.4. Прогноз развития дорожной сети поселения

Основными направлениями развития дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения

В связи с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения возможен незначительный рост аварийности.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развития целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения.

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

В период действия Программы, не предполагается изменения структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в связи с этим, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплутационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. Вариант развития транспортной инфраструктуры – качественное содержание дорог.

5. Перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры на территории Калининского сельсовета на 2018-2030 годы

В целях повышения качественного уровня дорожной сети сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия необходимо реализовать комплекс мероприятий по развитию дорог поселения (приложение № 1).

Объемы финансирования Программы подлежат уточнению при формировании бюджета Калининского сельсовета на соответствующий финансовый год.

6. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры

- развитие транспортной инфраструктуры поселения;

- формирование условий для социально-экономического развития;

- повышение безопасности;

- качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность;

- снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

7. Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности  на территории  Калининского сельсовета

Администрация Калининский сельсовета осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 13 лет и подлежит корректировке ежегодно.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1.Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном  хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной  инфраструктуры;

2.Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной  инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной  инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.

|  | Приложение № 1 к Программе Комплексного развития транспортной инфраструктуры Калининского сельсовета на 2018-2030 годы |
| --- | --- |

Перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры на территории Калининского сельсовета

на 2018-2030 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего тыс.руб. | Реализация Программы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023-2030 |  |
|  |  |  | бюджет |  | бюджет |  | бюджет |  | бюджет |  | бюджет |  | бюджет |  |
|  |  |  | РХ | местный | РХ | местный | РХ | местный | РХ | местный | РХ | местный | РХ | местный |
| 1 | Повышение безопасности движения в условиях ограниченной видимости (приобретение и установка дорожных знаков, осветительных устройств) | 1095,0 |  | 150,0 |  | 160,0 |  | 170,0 |  | 180,0 |  | 185,0 |  | 250,0 |
| 2 | Затраты на уличное освещение (приобретение фонарей, лампочек и т.д.) | 440,0 |  | 50,0 |  | 60,0 |  | 70,0 |  | 80,0 |  | 80,0 |  | 100,0 |
| 3 | Содержание автомобильных дорог (грейдерование, обкосы обочин дороги, очистка от снега) | 2245,0 |  | 350,0 |  | 360,0 |  | 370,0 |  | 380,0 |  | 385,0 |  | 400,0 |
| 4 | Ремонт покрытия автомобильных дорог | 9600,0 |  | 1000,0 |  | 1500,0 |  | 1600,0 |  | 1700,0 |  | 1800,0 |  | 2000,0 |
|  | ИТОГО | 13380,0 |  | 1550,0 |  | 2080,0 |  | 2210,0 |  | 2340,0 |  | 2450,0 |  | 2750,0 |